REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

CONTRATTO PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI ATTREZZATURE, STRUMENTI E SISTEMI DI CONTROLLO PER L’ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI PMA DI III LIVELLO PRESSO L’OSPEDALE DI CHIOGGIA – ALLESTIMENTO COMPLETO DEL LABORATORIO DI PMA E DELLA SALA CRIOBIOLOGICA, IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

CIG B33BB0E558

INDICE

Sommario

Art. 1 - Valore delle premesse e allegati	3

Art. 2 - Oggetto	4

Art. 3 - Avvio e Durata	4

Art. 4 - Importo contrattuale	4

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico del Contraente	5

Art. 6 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro	6

Art. 7 - Obblighi di riservatezza	6

Art. 8 - Trattamento dei dati personali	7

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni	8

Art. 10 - Subappalto	9

Art. 11 - Protocollo di Legalità e Codice Comportamento	9

Art. 12 - Disposizioni antimafia	9

Art. 13 – Collaudo e approvazione della fornitura	10

Art. 14 – Pagamenti e fatturazione, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari	11

Art. 15 - Cauzione definitiva	12

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto	12

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	13

Art. 18 - Fallimento del Contraente	13

Art. 19 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	13

Art. 20 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio	14

Art. 21 - Foro di competenza	14

Art. 22 - Disposizioni Finali	14

Art. 23 - Spese	14

- CONTRATTO ESECUTIVO

- TRA

- L’Azienda Ulss 3 Serenissima con sede in Mestre Venezia, via Don Federico Tosatto n. 147, codice fiscale n. 02798850273, nella persona della dr.ssa Cinzia Bon, nata a Mirano (ve) il 19.01.1971, Codice Fiscale BNOCNZ71A59F241A, incaricata di sottoscrivere il contratto nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica giusta delega con delibera del Direttore Generale n. 213 del 6 febbraio 2018, come confermata dalla delibera n. 364 dell’8 marzo 2021 (di seguito: Azienda Ulss)

- E

- La ditta ……………… con sede in ………………., via …………….., iscritta alla CCIAA di ……………. al n. …………… del R.E.A., codice fiscale ……………… e partita IVA ………………………, nella persona del sig. ________________________, nato a ___________ (___) il _________________, codice fiscale _______________, incaricato di sottoscrivere il contratto in qualità di ________________ della ditta medesima.

- (nel seguito per brevità anche “Contraente”);

- PREMESSO CHE

- Con deliberazione del direttore generale n.  …………. del ………….., l’Azienda ha indetto, ai sensi degli art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), una gara a procedura aperta telematica per la fornitura “chiavi in mano” di attrezzature, strumenti e sistemi di controllo per l’attivazione di un centro di PMA di III livello presso l’ospedale di Chioggia – allestimento completo del laboratorio di PMA e della sala criobiologica, implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale e su piattaforma SINTEL (ID …………………..);

- con verbale del …………….. il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. ………… del ……………. è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore della ditta …………………………...;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 90, co. 1 del Codice;

- l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95, del Codice;

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 18 – comma 3 – del Codice;

- il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso il Capitolato tecnico, il disciplinare di gara e i suoi allegati – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Azienda Ulss nella procedura di gara;

- dalle clausole riportate nell’offerta inviata telematicamente (con firma digitale) su piattaforma SINTEL ID: ……………………

- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’Azienda Ulss e il contraente;

- dal d.lgs. 36/2023;

- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;

- dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- dalla legge 136/2010;

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Codice di comportamento dell’Azienda Ulss 3.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Azienda Ulss 3 prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall’Azienda Ulss 3.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Art. 2 - Oggetto

Il contratto ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” di attrezzature, strumenti e sistemi di controllo per l’attivazione di un centro di PMA di III livello presso l’ospedale di Chioggia – allestimento completo del laboratorio di PMA e della sala criobiologica, implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio, come da caratteristiche disciplinate nel disciplinare di gara e relativo Allegato 1 – Capitolato Tecnico.

Il Contraente deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritto nei documenti di gara, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell’allegato “Offerta Tecnica”.

Il Contraente deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e comunque negli allegati di cui all’art. 1 che precede.

Art. 3 - Avvio e Durata

Il presente contratto ha validità di ……… mesi dalla data di stipula del presente contratto.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Azienda ULSS che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 4 - Importo contrattuale

L’importo contrattuale per la fornitura di cui all’art. 2, viene determinato, come da offerta prot. informatico SINTEL n. …………….., che di seguito si riporta:

- ………………………………..

per un importo totale della fornitura pari ad euro ………….. iva esclusa (euro ……………….. iva compresa), con un ribasso rispetto al prezzo a base d’asta pari al ………………. e inclusa garanzia con manutenzione full-risk per un periodo di ………………. mesi dalla data di collaudo, formazione e addestramento del personale tecnico manutentore per la gestione di interventi di I livello.

Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale sono pari a € …………….

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti direttamente e indirettamente inerenti al corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, anche se non espressamente previsti negli atti richiamati dall’art. 1.

Il Contraente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti da norme e prescrizioni imposte dall’osservanza del Contraente, resteranno a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Ulss3.

Sono a carico del Contraente, oltre agli adempimenti previsti negli atti di gara:

- assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell’appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;

- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica e prendere visione del “Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei  luoghi di lavoro dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima”, pubblicato sul sito internet: http://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13079;

- rispettare le norme indicate nel DUVRI allegato alla documentazione di gara;

- Il Contraente si obbliga altresì a rispettare le norme comportamentali e a far frequentare al proprio personale responsabile delle prestazioni contrattuali e anche al di fuori del normale orario di servizio, corsi di formazione o seminari informativi connessi all’appalto in oggetto.

Art. 6 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati l’Ulss3 provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione al Contraente, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all’inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente dall’Ulss3 agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Azienda Ulss 3 paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda Ulss 3 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ulss 3 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda Ulss 3.

Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Azienda Ulss 3.

Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

L’Azienda Ulss 3 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il Contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

Il Contraente nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.

Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

È esclusa ogni manleva da parte dell’Azienda ULSS in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.

Art. 10 - Subappalto

Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ……….. intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto

Art. 11 - Protocollo di Legalità e Codice Comportamento

Il Contraente dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione delle clausole pattizie di cui al prospetto impegni finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi allegato agli atti di gara.

Ai fini dell’esatta interpretazione del documento di cui sopra, si chiarisce:

- seppure non più vigente, in via interpretativa, per la definizione dell’esatto perimetro di applicazione delle clausole indicate, si deve comunque far riferimento ancora al Protocollo scaduto in data 16 settembre 2022 (già allegato agli atti di gara).

- In relazione alla clausola inerente all’obbligo per l’impresa appaltatrice di comunicare eventuali tentativi di pressione criminale, si precisa che la mancata comunicazione porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

Il Contraente dichiara, inoltre, di aver preso visione e di impegnarsi a conformare il suo operato ai principi e alle disposizioni contenuti nel “Codice aziendale di comportamento (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2282 del 30 dicembre 2022 e rinvenibile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.aulss3.veneto.it/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta).

Art. 12 - Disposizioni antimafia

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

Il Contraente dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Si procede in assenza dell’informazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, che è in corso.

Nel caso l’informazione antimafia di cui al predetto art. 84 abbia esito interdittivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo maggior danno.

Il Contraente si obbliga a comunicare su richiesta dell’Azienda Ulss3 le variazioni intervenute sulla propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai sensi e gli effetti della risoluzione del contratto ex art. 122 del Codice.

Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà dell’Ulss3 chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti del Contraente i provvedimenti di cui al secondo comma o il Contraente non ottemperasse all’obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

La ditta ……………………… si impegna a riferire tempestivamente all’Azienda Ulss 3 ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata attuata la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Art. 13 – Collaudo e approvazione della fornitura

Il fornitore si obbliga ad eseguire le fasi di consegna, d’installazione e di operatività delle apparecchiature, così come puntualmente definite nel Capitolato Tecnico, entro il termine massimo di ………. giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Il collaudo deve accertare che tutto quanto previsto sia stato consegnato, installato, regolarmente funzionante e conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e a quanto indicato dal fornitore nell’Offerta, ivi incluse le personalizzazioni necessarie o concordate e le integrazioni richieste.

Il fornitore prende atto e accetta che il collaudo di cui al comma che precede potrà essere eseguito in più sedute. Per ogni seduta verrà redatto apposito verbale indicante le parti di sistema collaudate, le modalità di collaudo e l’esito del collaudo stesso. Tale verbale sarà firmato dal fornitore e dall’Azienda Ulss 3. A fine del collaudo verrà redatto un verbale complessivo che sarà firmato da entrambi.

In caso di esito negativo di una singola seduta di collaudo, il fornitore s’impegna a rimuovere tempestivamente tutti i difetti e/o i vizi riscontati o a completare la fornitura e a sostituire le parti non conformi.

Il fornitore è consapevole che il contratto di assistenza tecnica e manutenzione avrà decorrenza dal giorno in cui verrà sottoscritto il verbale di collaudo con esito positivo dell’insieme globale dei sistemi oggetto di fornitura. Qualora le apparecchiature e i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati dell’Ulss3 la sostituzione.

Il fornitore prende atto e accetta che, in caso di accertato non completamento della fornitura secondo quanto previsto in offerta, verranno calcolate le penali ai sensi di quanto prescritto all’art.13 della lettera di invito. Il conteggio della sanzione terminerà con il completamento e il collaudo della fornitura e la piena funzionalità di quanto installato.

Art. 14 – Pagamenti e fatturazione, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari

Gli importi riconosciuti al Contraente per la fornitura saranno calcolati in funzione dei prezzi puntualmente indicati in Offerta Economica, conformemente con quanto puntualmente dichiarato nell’Offerta Economica presentata.

Il Contraente prende atto ed accetta che il pagamento delle fatture avvenga ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2 del D.lgs. 50/16, entro 30 gg decorrenti dall’esito positivo del collaudo/verifica di conformità della fornitura e che il collaudo sarà effettuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 113 bis, comma 3 del D.lgs. 50/16 e dell’art. 4, comma 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Il Contraente prende atto ed accetta che il pagamento delle fatture avvenga, ai sensi dell’art. 125 comma 7 del d.lgs. 36/23, a 30 gg decorrenti dall’esito positivo della verifica in merito alla correttezza della fornitura sopra descritta. Tale verifica sarà effettuata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 125, comma 8 del d.lgs. 36/23 e dell’art. 4, comma 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

L’accertamento della conformità dei beni consegnati alle prescrizioni contrattuali avverrà, oltre che con le modalità sopra descritte, con le modalità previste dall’art. 9 delle “Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi” in vigore nell’Azienda Ulss 3 Serenissima”.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Ulss.

Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali.

Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Azienda: Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia;

C.F. / Partita IVA: 02798850273

Codice Univoco Ufficio: UFK9MW

Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente:

- contenere il riferimento al presente contratto e l’indicazione del CIG;

- riportare, per ogni importo indicato in fattura, la voce di PREZZO a cui si riferisce l’importo stesso.

Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono si considerano non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino ad effettiva chiarificazione o integrazione da parte del Contraente effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta all’azienda.

Il Contraente, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e a prevenire infiltrazioni criminali dichiara di aver acceso i conti correnti bancari e postali in conformità a quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., come indicati nell’Allegato al protocollo interno 190828 26.10.2022 all’interno del quale sono tra l’altro indicate le persone delegate a operare sui predetti conti correnti.

Il Contraente si obbliga altresì ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si obbliga a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltatrici e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

Art. 15 - Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell’importo di € …………………., resa ai sensi dell’art. 117 del Codice, in favore dell’Azienda Ulss 3.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (………. mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Azienda Ulss 3, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Azienda Ulss 3 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Azienda Ulss 3 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L’Azienda Ulss 3 ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto

In ordine al diritto di recesso e alla risoluzione del contratto, per quanto non espressamente previsto negli atti della procedura (disciplinare di gara, capitolato tecnico d’appalto, eventuali allegati) si rinvia agli artt. 122 e 123 del Codice.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 120 co.12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Azienda Ulss 3. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. …………………..al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda Ulss 3 al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Fallimento del Contraente

Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 124 del Codice, l’Azienda Ulss 3 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L’Azienda Ulss 3, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 120 del Codice.

Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda Ulss 3, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall’Azienda Ulss 3.

Art. 20 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L’Azienda Ulss 3 individua ………………. dell’UOC ……………….. quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione della fornitura in oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l’Azienda Ulss 3, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all’esecuzione del presente appalto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 21 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

Art. 22 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si applicano il d.lgs. n. 36/2023, le linee guida A.N.A.C., il Codice civile.

Art. 23 - Spese

Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono posti a carico del Contraente.

Venezia

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA				IL CONTRAENTE

................................................			           ................................................

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente dichiara di accettare tutte le condizioni e patti nel contratto stabilite.

Venezia

Il Contraente

................................................